# เอกสารรายงานผลการทดสอบการยอมรับระบบ (UAT System Report)

โปรเจกต์: น้องไมโล — AI ผู้ช่วยส่วนตัวและการเงินบน LINE (Milo AI Financial OS)
วันที่ทดสอบ: 7 กันยายน 2569
เวอร์ชันระบบ: 2.0.0 (ครอบคลุม Phase 1 ถึง Phase 5)
ผลการทดสอบโดยรวม: ผ่านการทดสอบทั้งหมด (100% Passed)

## 1. วัตถุประสงค์ของการทำ UAT

เพื่อทดสอบการทำงานของฟังก์ชันหลักทั้งหมดของระบบไมโล ตั้งแต่การจัดการเตือน, ปฏิทิน, คลังข้อมูล, การเงินส่วนบุคคล, การเงินกลุ่ม LINE, การวางแผนกระเป๋าเงิน (CFO) และระบบการเงินธุรกิจ/ฟรีแลนซ์ ให้มั่นใจว่าพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

## 2. ผลการทดสอบแต่ละฟังก์ชัน (UAT Test Cases)

| รหัสทดสอบ | ขอบเขตงาน / ฟีเจอร์ | กรณีทดสอบ (Test Scenario) | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผลการทดสอบจริง | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Google Calendar Integration | ผู้ใช้สั่งเตือนนัดหมายใน LINE แล้วกดเพิ่มลง Google Calendar | สร้าง URL Template หรือไฟล์ .ics ที่ระบุวัน เวลา และหัวข้อครบถ้วน | ได้ URL https://calendar.google.com/calendar/render?... ที่ระบุเวลา UTC แม่นยำ | ✅ PASS |
| UAT-02 | Accessible Vault Dialog | ผู้ใช้กดแก้ไขแท็กหรือลิงก์ในคลังบนแดชบอร์ด | แสดง Modal Dialog สำหรับพิมพ์แก้ไข และบันทึกสำเร็จโดยไม่พึ่ง window.prompt | เปิด Dialog ป้อนค่า และบันทึกผ่าน API สำเร็จ ไม่มี error | ✅ PASS |
| UAT-03 | Real-time Budget & Payment | บันทึกรายจ่ายใน LINE และแสดงแถบงบประมาณพร้อมปุ่มช่องทางชำระ | Flex Card แสดงยอด, แถบ % งบหมวดนั้น, และปุ่มแตะเปลี่ยนเป็น พร้อมเพย์/บัตรเครดิต | Flex Card เรนเดอร์สีเตือนตามเกณฑ์ (เขียว/ส้ม/แดง) พร้อมปุ่มเลือกช่องทาง | ✅ PASS |
| UAT-04 | Subscription Detection | วิเคราะห์ประวัติธุรกรรมหารายการที่จ่ายซ้ำทุกเดือน | ตรวจจับ Netflix, Spotify, ค่าเช่า พร้อมคำนวณรอบบิลและยอดรวมรายปี | ตรวจพบรายการรอบ 30 วัน คำนวณยอดต่อปี และแสดงปฏิทินรอบจ่ายถูกต้อง | ✅ PASS |
| UAT-05 | Safe to Spend & Affordability | คำนวณยอดเงินที่ใช้ได้ต่อวัน และถาม "ซื้อชิ้นนี้ได้ไหม" | หักค่าใช้จ่ายคงที่และเงินออม แล้วหารเฉลี่ยตามวันที่เหลือในเดือน | คำนวณยอดต่อวันแม่นยำ และแจ้งเตือนเมื่อยอดซื้อเกินงบคงเหลือ | ✅ PASS |
| UAT-06 | Group Split Bill Engine | สั่งหารบิลในกลุ่ม LINE ทั้งแบบหารเท่าและระบุรายการ | คำนวณยอดที่แต่ละคนต้องจ่าย พร้อมเกลี่ยเศษสตางค์ให้ยอดรวมตรงเป๊ะ | สรุปยอดรายคนถูกต้อง ไม่มีเศษสตางค์หาย | ✅ PASS |
| UAT-07 | Debt Simplification (IOU) | สมาชิกในกลุ่มยืมเงิน/จ่ายแทนกันหลายรายการ | อัลกอริทึมตัดยอดหนี้สุทธิ (Netting) ให้เหลือจำนวนการโอนน้อยที่สุด | ลดจากหลายธุรกรรมโอนวน เหลือเฉพาะการโอนสุทธิตรงระหว่างบุคคล | ✅ PASS |
| UAT-08 | Money Leak & Cash Forecast | ตรวจจับเงินรั่วไหลจากของจุกจิก และพยากรณ์เงินสด 30 วัน | แสดงรายการกาแฟ/ชานมที่สะสมเป็นเงินหมื่น และหาจุดต่ำสุดของกระแสเงินสด | แจ้งเตือนเงินรั่วไหล และระบุวันที่เงินสดต่ำสุดในรอบ 30 วันได้ล่วงหน้า | ✅ PASS |
| UAT-09 | Invoice & P&L Statement | สร้างใบแจ้งหนี้ธุรกิจ และคำนวณงบกำไร-ขาดทุน (P&L) | คำนวณ Subtotal, VAT 7%, หัก ณ ที่จ่าย 3% และหา Gross/Net Margin % | คำนวณภาษีถูกต้อง และจัดทำ P&L แยก COGS กับ OpEx ถูกต้อง | ✅ PASS |

## 3. สรุปความพร้อมในการ Deploy ขึ้นระบบจริง

- ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด 100% ผ่านการทดสอบระดับ Unit Test และ Integration Logic เรียบร้อยแล้ว

- เอกสาร แผนงาน โค้ด Backend และ UI Component ทั้งหมดพร้อมสำหรับการนำขึ้น Server แล้ว